年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废物     处理处置项目

混凝土招标文件

项目名称：年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废物处理处置项目

招标单位：天太建设集团有限公司

目    录

第一部分 ：投标须知

第二部分： 回标表格

第一部分  投标须知

1、工程说明

1.1工程名称：年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废物处理处置项目

1.2建设地点：甘肃庆阳市庆城县三十里铺镇蔡家庙乡史家半山

1.3 工程规模：年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废弃物处理处置项目位于甘肃省庆阳市庆城县蔡家庙乡史家店村。项目总用地面积约 157894.00 ㎡，约 236.72 亩，其中填埋场用地面积81.46 亩，污水处理厂用地面积约 155.26 亩。污水处理厂拟建建筑物为1栋3F办公楼、1栋 2F预留用房、2栋1F 管护用房、1 栋 1F 原水提升泵房、 1 栋 1F 热泵间、1 栋 1F修理车间、1 栋 1F综合用房、1 栋 1F库房、 2 栋 1F 污水处理厂房、2 栋 1F 加药站、1 栋 1F门卫、1 栋 1F磅房、多个罐体及水池。暂估混凝土总用量20000m3。

2、投标单位资质与合格条件

2.1本次招标面向已经通过资格预审的投标人。

2.2投标人具备独立法人资格。

2.3投标人具备承揽本次招标工程的相应资质，通过质量认证体系认证，具备安全生产许可证。

2.4所有参与投标人必须保证有1500m3/日的生产能力，且能保质保量供应。

3、投标费用

3.1投标人承担准备和参加投标活动所发生的一切费用。

3.2投标人领取招标文件时，须向招标人支付招标文件工本费（人民币）  500.00 元，此费用不予退还。

3.3投标人须在投标截止日前2工作日内，交纳投标保证金（人民币）10000.00元，（大写： 壹万元整）。

工本费及投标保证金收款单位、开户行及帐号如下：

| 单位名称： | 天太建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 农业银行西安经济技术开发区支行 |
| 银行帐号 | 2611 5901 0400 37468 |
| 汇款单上注明用途是 | 庆阳污水处理厂项目商品混凝土投标保证金 |
| 注明：招标人凭转帐记录给投标人开具收款收据。 |  |

4、投标保证金退还：

4.1、（投标保证金回单作为投标文件的组成部分）。未按时交纳投标保证金的，招标人有权取消该投标人的投标资格。

4.2.中标人投标保证金在接到中标通知书时自动转为履约保证金，合同履行完后3日内无息返还。未中标人投标保证金在公示中标结果后申请无息返还。

4.3.中标人拒绝签署合同，没收投标保证金。

4、招标方式及范围：

- 4.1、承包方式：包商品混凝土的出厂、运输至工地现场、配合浇注。运输过程中的损耗和运输安全。

4.2、承包范围：年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废物处理处置项目所用的混凝土，具体标号及数量详见附表或施工图纸。

5、投标报价

5.1投标人应根据施工现场情况，运输路线，综合考虑各种因素，以固定综合单价的形式按招标人提供的格式填写投标价。

5.2投标人应充分考虑各种不定因素风险，合同签订后，固定综合单价不作任何调整。

- 现场考察：投标人自行考察现场，费用自理。

- 地址：庆阳市庆城县三十里铺镇蔡家庙乡史家半山庆阳污水处理工程项目部

联系人：梅彬   电话:17750850437

7、投标文件的组成

7.1、投标人的投标文件应包括下列各项：

A．投标函；

B．投标人资质文件（营业执照、资质证书、生产许可证）；

C. 报价表；

7.2、投标人投标报价必须按照投标文件中所提供的回标表格形式进行报价（表格允许投标人按同样格式进行扩展或复印）。

8、投标文件的形式和签署

8.1投标人应准备投标文件正本和副本各壹份，明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处以正本为准。

8.2投标文件的正本和副本均应打印或使用不褪色的墨水书写，由投标人加盖单位公章和法定代表人印章，代理人应有法定代表人签署的书面授权书，并附在投标文件中。

8.3全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据己发出的招标补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下,修改处应由投标文件签署人加盖印章。

8.4如果投标人未按上述规定加盖公章和印章，则投标文件将被拒收。

8.5投标文件的递交：正本与副本分开装袋密封，所有投标文件应于投标截止日期之前递交至指定地点。

9、投标、开标截止时间

9.1投标截止时间、开标时间：2025年9月17日 17：30时。

9.2投标文件递交：线上递交，邮箱510922705@QQ.com

9.3招标联系人：杨艳萍      电话:13679200252

10、评标办法

10.1评标办法：采用综合评标法，低价中标不进行二轮报价。

- 10.2中标后选人确定

招标人组织专业人员对投标文件进行评审打分。以综合分高低顺序，依次确定第一、第二、第三中标候选人。并组织人员对投标候选人进行考察后确定中标人。

- 10.3注明：

- 对通过资质评审的投标单位，进行经济评审。

- 2、低于成本价的按废标处理。

11、其他：未尽事宜，最终解释权归招标单位所有。

第二部分    回 标 表 格

年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废弃物     处理处置项目

混凝土投标文件

投 标 单 位：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年     月      日

投    标    函

致：天太建集团有限公司

1、经考察现场并研究本次招标工程的图纸、合同条件、工程规范和招标文件其他内容后，我方愿以人民币         元（大写:                     元）的投标价格，并按本次招标工程的图纸、合同条件、工程规范和招标文件其他内容的条件要求供应本工程招标文件中所述物资。

2、我方确认所提供的投标价格不低于成本价。

3、如果我方的投标被接纳，我方保证按照招标文件的条件要求完成和交付本合同规定的全部内容。

4、我方同意我方投标函在规定的投标截止日期之后一天（含此天）起计的〖90天内〗对我方有约束力，在此有效期内随时可被接纳。

5、我方理解招标人不须接受所收到的最低投标价格或受其它任何投标文件的约束。

6、我方确认，我方完全同意招标文件制定的投标规则，完全响应招标文件的各项规定。并承诺按照这些规则履行我方的所有义务，包括一旦投标文件被招标人接受，履行投标人的义务。

7、如果我方的投标文件在投标文件有效期内被招标人接受，我方同意将按照招标人所接受的格式，签订采购合同。

8、我方确认投标报价完全按照招标文件的要求执行完成上述工程所需的全部费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月   日

投标人资质文件及业绩情况表

| 公司简况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 资质等级 |  | 营业执照号码 |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 合同金额 | 主要供应物资 |  | 备 注 |  |
| 附：营业执照、资质证书、生产许可证、相关合同复印件 |  |  |  |  |  |

投标报价

项目名称：年处理200万吨工业污水、油田污水、一般固体废物处理处置项目

| 序号 | 品名 | 标号 | 单位 | (暂估)数量 | 含税单价 （元/m3） （3%专用发票） | 含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1 |  |  |
| 2 |  | C20 | m3 | 1 |  |  |
| 3 |  | C25 | m3 | 1 |  |  |
| 4 |  | C30 | m3 | 1 |  |  |
| 5 |  | C35 | m3 | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 掺防冻剂费： 元/m3，P6增加费用 元/m3，P8增加费用 元/m3，P10增加费用 元/m3，抗裂增加费用 元/m3，细石增加费用 元/m3，泵送费 元/m3（以上报价均为含3%专用发票。） |  |  |  |  |  |  |
| 暂定工程总量20000m3 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此单价包含但不仅限于商砼材料费、运费、装卸费、泵送费、修补用粉煤灰和水泥，浇筑及洗 泵下水管道(含泵管、管卡等)、洗泵用水，技术咨询、产品检测、现场配合、安全文明施工费、治污减霾费用、市场涨价、风险、利润、税率等达到合格交付直至验收过程中所产生的一切费用；按入模考虑报价。

- 付款方式：支付预付款30万元，每一批供货待28天龄期报告出来后支付合格工程量的80%，待结构验收后支付货款至总货款的95%（本次货款中扣除预付款），剩余货款待工程竣工验收并结算办理完后三个月内付清。最终结算数量按甲方签字确认的实际用量为准。

投标单位：                （盖章）

日  期：       年   月   日

编号：           （单位名称或项目经理部名称缩写－买卖－年份 ）

（填写全称）         工程

商品混凝土买卖合同

买方：

卖方：

签订日期：      年   月   日

商品混凝土买卖合同

合同编号:

买方：                                   （以下简称甲方）

卖方：                                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方经充分平等友好协商，现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守：

- 第一条 产品名称、型号规格、数量、价格等

| 序号 | 品名 | 标号 | 单位 | (暂估)数量 | 含税单价 （元/m3） （3%专用发票） | 含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1 |  |  |
| 2 |  | C20 | m3 | 1 |  |  |
| 3 |  | C25 | m3 | 1 |  |  |
| 4 |  | C30 | m3 | 1 |  |  |
| 5 |  | C35 | m3 | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 掺防冻剂费： 元/m3，P6增加费用 元/m3，P8增加费用 元/m3，P10增加费用 元/m3，抗裂增加费用 元/m3，细石增加费用 元/m3，泵送费 元/m3（以上报价均为含3%专用发票。） |  |  |  |  |  |  |
| 暂定工程总量20000m3 |  |  |  |  |  |  |

1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用，包含但不仅限于商砼材料费、运费、装卸费、泵送费、修补用粉煤灰和水泥，浇筑及洗 泵下水管道(含泵管、管卡等)、洗泵用水，技术咨询、产品检测、现场配合、安全文明施工费、治污减霾费用、市场涨价、风险、利润、税率等达到合格交付直至验收过程中所产生的一切费用；

1.2 此单价在合同履行期间内不调整。

1.3 上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。

- 第二条 合同履行期限

合同履行期限自    年   月   日至    年   月   日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限。

- 第三条 交货地点与方式

3.1 交货地点：                     。

3.2 交货方式：                     。甲方在商品混凝土入模止，一切风险及运输费用由乙方负责。

- 第四条 质量标准及验收

4.1 质量标准

4.1.1混凝土原材料及各项质量指标符合：国家及行业标准、规范、规程、地方标准及设计要求。

同时应符合施工工艺有关规定并取得甲方、监理同意。

4.1.2 混凝土有关性能指标要求：混凝土所用材料及拌合物必须符合国家、行业标准、规范、规程，符合设计要求。乙方所供混凝土应达到国家、行业标准、规范、规程、地方标准及设计要求的力学性能、耐久性能、和易性能、抗渗、抗冻、抗裂、坍落度、初凝、终凝时间及其它性能要求，并按相关国家和行业标准进行检验合格。

4.1.3混凝土所用原材料均应满足如下要求：国家、行业标准、规范、规程、地方标准及设计要求 。原材料由乙方负责检验并对其质量负责，如乙方使用不符合规定的原材料，给甲方造成的一切责任和损失均由乙方承担，甲方及监理随时可对其进行检查、监督。

4.1.4 乙方应按照甲方确定且经监理批准的混凝土配合比进行生产，乙方在生产过程中，甲方有权派试验员进行监控,但甲方试验员的监控不能减轻或免除乙方的产品和技术责任。

4.2验收

4.2.1验收方式为：工程量以现场抽查为准。

4.2.2质量验收标准：以国家、行业标准、规范、规程、地方标准及设计要求。

4.2.3验收时间为：  结构验收  。

- 第五条 计量方式

5.1 采用下列第  （3）   项计量方式

（1）按施工图设计的结构物尺寸（扣除波纹管、钢筋等所占体积）计算混凝土方量。试件混凝土不单独计量，各种损耗（含砂浆等）已计入混凝土单价中。

（2）桩基混凝土计量方式：          /          ，各种损耗（含砂浆等）已计入混凝土单价中。

（3）采用过磅换算计量方式。甲方有权随时过磅抽查或全数过磅，甲方要求过磅时，乙方必须无条件配合。如发现方数或重量有出入，则所供全部混凝土按抽查中，所抽查（该车过磅方量/该车随车小票方量比值）的最小比值计算，计算方法：全部混凝土量*最小比值，乙方对此不得有任何异议；如乙方不配合过磅当批供货混凝土均按图纸扣除钢筋所占体积后的90%结算。

混凝土实际方量=混凝土净重/混凝土密度（密度为配合比中每立方混凝土各种材料重量之和）。

5.2每批次浇筑完工 待28天龄期报告出来后，双方对完成混凝土已出合格报告方量核算签认。

- 第六条 结算与付款

6.1  本合同预付款（人民币）30万元（大写：叁拾万元整）。

6.2  结算采用以下第  （1）  种方式

（1）每月的  25日  为结算截止日，甲乙双方根据甲方龄期合格报告及共同签认的凭证计算混凝土实际收货方量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

（2）混凝土供应量每满    立方米办理一次结算，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

6.3双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 3 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

6.4 货款支付采用下列第  （2）  项。

（1）货款一次性支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正规的增值税专用发票后   日内，向乙方支付货款的    %，剩余    %作为质保金，在质保期满后    个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物品质量的保证责任。

（2）货款分期支付。每一批供货待28天龄期报告出来后支付合格工程量的80%，待结构验收后支付货款至总货款的95%（本次货款中扣除预付款），剩余货款待工程竣工验收并结算办理完后三个月内付清，甲方在收到乙方开具的正规的增值税专用发票后 3日内，按合同约定向乙方付款。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物品质量的保证责任。

6.5 货款支付方式： 转账及其它支付方式 。

6.6如甲方出现资金困难，乙方同意给予  /  个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目货物的供应。

6.7  甲方与乙方知晓并同意共同承担建设单位无法按约定付款的资金风险，在建设单位按约定节点付款到达甲方账户后，甲方再按甲乙双方合同约定向乙方支付相应款项。建设单位未按约定节点向甲方支付工程款前，乙方承诺自愿放弃向甲方主张相应款项的权利。

6.9本合同质保期 /个月，自验收合格之日起计算。乙方对所供货物质量终身负责。

- 第七条 甲方的权利和义务

7.1完成商品混凝土供应前的准备工作。

7.2甲方有权在乙方混凝土生产场地或灌注场地随时取样并检验,取样合格的,并不免除乙方对混凝土的质量责任。

7.3 运到浇注地点的混凝土不符合要求时，甲方要求按照退货处理的，乙方不得将此批混凝土重新处理后，再送至甲方工地，否则，每发现一次乙方承担合同总价  5%  的违约金。

7.4 按合同约定办理结算和支付商品混凝土货款。

- 第八条 乙方的权利和义务

8.1按照合同约定的供货时间按时发货，保证施工进度和工程连续浇筑混凝土的需要，并对所提供商品混凝土的质量负责，当批次混凝土相关资料随第一车混凝土送达施工现场。

8.2 乙方保证各种原材料的储备充足，并严格按照现行有关规范标准进行原材料检验，向甲方提供相应的检测报告，同时应无条件地配合甲方对原材料质量不定期的抽检。

8.3 按混凝土技术规范和有关规定组织生产，按批量随机取样，检验其相应的性能并在混凝土浇筑后 30 日内向甲方报告相关资料；甲方在施工现场进行混凝土取样和成型中，乙方技术人员应在现场配合。

8.4 保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能，并保管相应生产的原始数据；设置汽车磅等计量器具，保证供货数量。

8.5 乙方应在供应中派人24小时在甲方工地现场协调工作，并服从甲方现场调度的指挥，对甲方现场负责人提出的要求应予以充分配合。

8.6 根据甲方需要无条件地投入足够的机械设备，保证甲方混凝土浇筑的连续性，且每台混凝土输送泵车前有一辆混凝土罐车在等待浇筑；所有混凝土采用天泵浇筑。

8.7 同一强度级别的混凝土应采取同一颜色的集料，所用水必须纯净且达到规范要求，否则视为乙方违约，并承担由此造成的损失。

8.8 乙方应自觉遵守国家有关安全生产和道路交通的法规，在生产、运输过程中的安全事故、交通事故应由乙方承担。

8.9 乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定，因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付甲方之前，对道路、环境、人身、财产等造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

8.10 在涉及到商品混凝土质量问题的退货行为时,如果退货行为涉及到开具红字增值税专用发票的行为,乙方应当履行相关协助义务。

8.11乙方其他义务：           /               。

- 第九条 违约责任

9.1甲方在宽限期后未按照本合同约定向乙方支付货款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的合同款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

9.2 由于乙方未按合同约定向甲方提供合格的商品混凝土而给甲方造成损失的，由乙方赔偿所有损失。如制做的混凝土试件抗压、抗折、抗渗、抗冻不能满足设计及规范要求的，甲方将不支付相应的混凝土款，且乙方应赔偿甲方为清除不合格品发生的费用及工期延长的损失费用，如因质量问题甲方要求退场的乙方无条件接受。

9.3 乙方未按合同约定或未按甲方确定的供货时间供货，每逾期一日，乙方按逾期交货金额的 5 %支付违约金，且甲方有权向第三方采购或部分采购物资，所增加的费用由乙方承担；累计逾期时间超过 3 日的，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

9.4乙方未向甲方提供各种单证，未提供混凝土的使用要求，未将原材料复试报告和产品合格证给甲方查验，甲方有权拒绝验收乙方所提供的商品混凝土，乙方应无条件承担退货等费用，并向甲方支付合同金额的 5 %的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。

9.5 乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，乙方应承担断货给甲方造成的一切损失。乙方不能连续供应混凝土导致甲方混凝土构件报废或接茬损失的，由乙方赔偿全部损失。

9.6 由于乙方的原因，致使甲方单方解除合同的，乙方在接到甲方书面解除合同通知后，必须在48小时内撤走自己所有的机械设备及材料，否则甲方有权自行处理。

9.7 乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证有关货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议，否则，给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

9.8乙方其他违约责任：        /            。

9.9乙方对未生效分册合同中实质性内容做出改变未经甲方同意的，视为乙方违约，甲方有权终止合同，乙方应向甲方偿付不能交货部分（以整套合同约定为准）货款  5  ％的违约金。

# 第十条 税务

10.1乙方纳税人信息

乙方为              （一般纳税人或小规模纳税人）。

纳税人识别号或统一社会信用代码为               。

地址：                   。电话：              。

开户行及账号：                                 。

乙方纳税身份信息由乙方提供并经甲方确认，应与乙方提供的增值税发票（专用发票/普通发票）所载内容一致。若乙方为一般纳税人，乙方应于签订合同前将加盖“增值税一般纳税人”戳记的《税务登记证》副本或税务机关开具的《一般纳税人证明》报甲方核查，并复印甲方留存，若乙方已实行“三证合一”，则须向甲方提供税务机关开具的《一般纳税人证明》报甲方核查，并复印甲方留存。

10.2乙方义务

10.2.1乙方应按合同约定向甲方开具真实、有效、合格的增值税发票（专用发票/普通发票），并按实际提供应税服务情况，准确填写发票项目。

10.2.2乙方开具的增值税发票（专用发票/普通发票）在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供丢失发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

10.2.3 在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

10.3违约责任

10.3.1双方确认乙方提供增值税专用或普通发票为合同主要义务。如发生以下情形之一：

(1)乙方开具的增值税发票不规范、不合法；

(2)乙方开具的增值税发票票面信息不真实；

(3)乙方涉嫌虚开发票或被税务机关认定为虚开发票；

(4)因乙方原因导致甲方无法认证、入帐、抵扣发票等情形

甲方有权拒绝付款，乙方需向甲方承担赔偿责任。若造成甲方遭受税款、滞纳金、罚款等相关损失，甲方有权单方从乙方结算款中予以扣除。

10.3.2乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金    元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.3.3乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 第十一条 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，提交西安市未央区人民法院诉讼。

# 第十二条联络

12.1乙方的代理人需乙方出具书面授权交甲方备案。

12.2甲方指定    身份证号：            ；    身份证号：             ；共同负责材料的验收、签认；乙方指定        身份证号：              负责材料的交验、签认。甲方指定的上述人员是甲方唯一的收货代表，其两人在乙方送货清单上的共同签字，作为乙方材料已到现场的证明，指定人员一人或指定人员以外的其他人员的验收、签认，对甲方不发生效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。

送货清单（或相应票据）中事先印刷的相关备注文字（双方验收人员签署的备注内容除外）内容不构成合同文件的组成部分，对甲方不产生法律效力。

甲方对材料的验收，并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。

12.3乙方指定       身份证号：             负责结算收款事宜。

12.4甲方对供货计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)可以以传真、电子邮件或电话通知的方式发给乙方,乙方在收到甲方计划后按照通知要求将货物送到甲方工地指定地点。

电子邮件与电话通知不一致的，以电子邮件通知为准；电子邮件与传真不一致的，以传真为准。

甲方电子邮箱：                                 。

乙方电子邮箱：                                 。

电子邮箱发生变更的应提前   日书面通知相对方，否则不发生变更的法律效力。

12.5在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的   日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料，并征得甲方认可。如发生乙方未尽到通知义务或甲方不认可乙方变更的情形，使甲方遭受损失的，乙方应予以赔偿。

12.6双方确定所预留的以下地址为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起 7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：                                 。

乙方送达地址：                                  。

# 第十三条 其他事项

13.1 本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。

13.2合同如有未尽事宜，经双方共同协商后签订补充协议。

13.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式    份，双方各执    份。

13.4分册的套装合同自双方签章之日起第一册生效，第一册约定的内容全部履行完成后，第二册随即生效，以此类推。本合同一式_________份，双方各执_________份。

（以下无合同正文）

| 买方：（公章） | 卖方：（公章） |
| --- | --- |
| 住所地址： | 住所地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |